# ETest — Kế hoạch cải tiến phần Học tập

Phân tích hiện trạng và mô tả chi tiết từng thay đổi, theo từng tab

Soạn 25/08/2026  ·  dựa trên số liệu đọc trực tiếp từ cơ sở dữ liệu

## 1. Vì sao cần đổi — đọc từ dữ liệu, không phải cảm tính

Trước khi bàn thiết kế, đây là số dòng thật trong cơ sở dữ liệu:

| Bảng | Số dòng | Nghĩa là gì |
| --- | --- | --- |
| Vocabularies | 1 | Kho từ vựng gần như RỖNG |
| UserVocabularies | 1 | Chưa ai học từ nào |
| PracticeSessions | 0 | Chưa một ai từng bấm "Luyện nhanh" |
| TestSessions | 104 | Thi thử đang được dùng thật |
| TestSessionAnswers | 2.300 | Đã biết từng người sai câu nào — chưa dùng |
| Questions | 1.697 | Kho câu hỏi |

Hai màn "Luyện nhanh" và "Từ vựng" không sơ sài về thiết kế — chúng rỗng, và rỗng vì hai lý do khác nhau.

•  Từ vựng: máy móc lặp lại ngắt quãng (SM-2) đã xây xong đầy đủ — EaseFactor, IntervalDays, NextReviewDate. Nhưng kho từ có ĐÚNG 1 TỪ. Giao diện đang hiển thị trung thực một cái kho rỗng.

•  Luyện nhanh: 0 phiên. Không ai bấm, kể cả lúc tự kiểm thử.

### Vì sao không ai bấm "Luyện nhanh"

Nó không giải quyết vấn đề nào mà "Thi thử" không giải quyết — chỉ là thi thử với ít câu hơn. Và trước khi cho được giá trị gì, nó bắt người dùng trả lời ba câu hỏi mà họ không biết trả lời thế nào:

Part      →  Part 1 - Photographs   ▾

Độ khó    →  Tất cả                 ▾

Số câu    →  10 câu                 ▾

[ ] Bật timer (~45s/câu)

[ Bắt đầu luyện ]

Người học KHÔNG nghĩ "hôm nay tôi muốn 10 câu Part 1 độ khó trung bình". Họ nghĩ "tôi yếu chỗ nào?" — và màn hình này không trả lời được câu đó, dù hệ thống đã có sẵn 2.300 câu trả lời để biết.

Thêm một hạn chế ít ai để ý: PracticePage hiện chỉ có Listening Part 1–4. Toàn bộ Reading không luyện được.

### Triệu chứng rõ nhất

Trên thanh header hiện `0 XP` và `0 ngày`. Hai con số đó là lời hứa về một vòng học đều đặn — mà không có gì trong sản phẩm tạo ra vòng đó. Ba mục Thi thử / Luyện nhanh / Từ vựng là ba hòn đảo rời, không mục nào dẫn sang mục nào.

## 2. Ba nguyên tắc dẫn đường

1. Không thêm tab rỗng. Hiện đã có 9 trang cho người học. Người dùng bấm vào thấy trống một lần là lần sau không bấm nữa — và cái giá đó áp lên cả những mục làm tốt sau này.

2. Dùng dữ liệu đã có trước khi đi xin dữ liệu mới. 2.300 câu trả lời đang nằm im. Mọi thay đổi ở phần dưới đều chạy được ngay với dữ liệu hiện tại, không chờ nhập nội dung.

3. Mỗi màn phải trả lời một câu hỏi của người học. Không phải "cho họ công cụ để tự tìm", mà "nói thẳng họ nên làm gì".

## 3. Trang chủ (Dashboard) — THÊM, không thay

KHÔNG bỏ biểu đồ nào. Dashboard hiện tại là phần LÀM TỐT của sản phẩm — 5 thẻ tổng quan, biểu đồ điểm theo thời gian kèm đường mục tiêu, và bảng phân tích Part. Giữ nguyên toàn bộ.

### Hiện tại

•  5 thẻ: Mục tiêu TOEIC · Lần thi · Điểm cao nhất · Lần gần nhất · Điểm trung bình

•  Biểu đồ đường: điểm từng lần thi theo thời gian, có đường mục tiêu

•  Phân tích Part (ExamPartBreakdownPanel)

•  Quick links

### Vấn đề

Biểu đồ trả lời câu hỏi nhìn lại: "tôi đã đi được đến đâu". Đúng và cần. Nhưng câu hỏi nhìn tới thì không ai trả lời: người học xem xong biểu đồ thấy 545/750, rồi đóng tab — vì không có bước kế tiếp nào được chỉ ra.

### Sau khi đổi

Thêm một khối "HÔM NAY" cao khoảng 120px, đặt ngay dưới lời chào, trên phần đang có:

Mục tiêu 750 · hiện tại 545 · còn 6 tuần

HÔM NAY

> 12 câu bạn từng làm sai          ~8 phút    [ Bắt đầu ]

> 9 thẻ từ đến hạn ôn              ~4 phút    [ Ôn ]

> Chưa thi đề nào tuần này                    [ Thi đề 4 ]

Điểm yếu rõ nhất: Giới từ (đúng 4/9)          [ Luyện ]

───────────────────────────────────────────────────────────

5 thẻ tổng quan                    <- GIỮ NGUYÊN

Biểu đồ điểm theo thời gian        <- GIỮ NGUYÊN

Phân tích Part                     <- GIỮ NGUYÊN

Ba dòng, mỗi dòng một hành động, có sẵn thời lượng ước tính. Không dropdown, không lựa chọn. Người học vào là có việc làm ngay.

### Dữ liệu cần — đã có đủ

| Dòng | Lấy từ đâu | Đã có? |
| --- | --- | --- |
| 12 câu từng làm sai | TestSessionAnswers — 2.300 dòng | ✅ |
| 9 thẻ từ đến hạn | UserVocabularies.NextReviewDate | ✅ (nhưng kho từ rỗng) |
| Chưa thi tuần này | TestSessions.CompletedAt | ✅ |
| Mục tiêu · còn mấy tuần | ApplicationUser.TargetScore + ExamSchedules | ✅ |
| Điểm yếu theo kỹ năng | nhãn skill từ explain.json | ⏳ cần import |

## 4. "Luyện nhanh" → "Sổ tay lỗi sai"

Đây là thay đổi quan trọng nhất trong cả tài liệu.

### Vì sao đổi tên, không chỉ sửa giao diện

"Luyện nhanh" là một hành động — mà hành động thì cần người dùng tự quyết định luyện gì. "Sổ tay lỗi sai" là một nơi chốn — mở ra là đã có sẵn nội dung, không phải quyết định gì.

Người học châu Á đã quen khái niệm này: Hàn Quốc gọi là 오답노트, Trung Quốc gọi là 错题本. Không cần dạy họ nó là gì — chỉ cần làm cho đúng.

### Sau khi đổi — màn chính

SỔ TAY LỖI SAI                                    47 câu

Lọc:  [ Tất cả ]  [ Part ▾ ]  [ Kỹ năng ▾ ]  [ Chưa hiểu ]

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│ Câu 104 · Part 5 · Đại từ            sai 2 lần       │

│ As a result of ------- many years leading media…     │

│   (B) her  ✔ đúng        bạn chọn (D) herself  ✘     │

│   Sau giới từ "of" cần tính từ sở hữu…               │

│                        [ Đã hiểu ]  [ Luyện lại ]    │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

[ Luyện lại 12 câu Part 5 ]     [ Luyện tất cả 47 câu ]

### Quy tắc vào / ra sổ tay

•  Vào: mỗi câu trả lời sai hoặc bỏ trống trong bất kỳ phiên thi nào.

•  Ra: trả lời đúng 2 lần liên tiếp ở chế độ luyện lại. Sai lại thì quay về đầu hàng đợi.

•  Lịch ôn: tái dùng nguyên si thuật toán SM-2 đang chạy cho từ vựng — chỉ đổi đối tượng từ từ vựng sang câu hỏi.

Điểm mạnh lớn nhất: KHÔNG cần dữ liệu mới. 2.300 câu trả lời đã nằm sẵn trong TestSessionAnswers. Bật tính năng lên là có nội dung ngay từ ngày đầu.

### Việc phải làm

| Việc | Mô tả |
| --- | --- |
| Bảng mới UserQuestionReview | UserId, QuestionId, WrongCount, CorrectStreak, NextReviewDate, EaseFactor, IsResolved |
| Nạp dữ liệu ban đầu | Quét TestSessionAnswers một lần, sinh bản ghi cho mọi câu từng sai |
| Cập nhật khi nộp bài | Trong TestSessionService.SubmitAsync — câu sai thì thêm/tăng, câu đúng thì tăng chuỗi đúng |
| Endpoint | GET /api/review/questions (lọc + phân trang), POST /api/review/{id}/answer, POST /api/review/{id}/resolve |
| Màn hình | Thay ruột PracticePage, giữ nguyên đường dẫn /practice để không vỡ link cũ |

## 5. Từ vựng — đổi NGUỒN, giữ máy móc

### Hiện tại

Thuật toán SM-2 đã đúng và đủ. Hai tab "Ôn hôm nay" / "Kho từ" cũng hợp lý. Vấn đề duy nhất: kho từ có 1 từ.

### Đừng làm: nhập tay 600 từ TOEIC

Danh sách "600 từ TOEIC thông dụng" là thứ site nào cũng có và gần như không ai học hết. Từ vựng tách rời khỏi ngữ cảnh thì học xong quên ngay, và nó không cho người dùng lý do nào để chọn ETest thay vì một app từ vựng chuyên dụng.

### Nên làm: từ vựng sinh từ CHÍNH CÂU NGƯỜI HỌC LÀM SAI

Ngay dưới lời giải ở màn xem kết quả, hiện từ khoá của câu đó kèm câu gốc:

Từ khoá câu này

prior to   /ˈpraɪər tuː/   trước khi

"In October, Mr. Sakamoto will leave for New Zealand

prior to the opening of the new Auckland branch."

[ + Thêm vào kho từ ]

Một chạm. Từ đi kèm câu thật trong đề thật làm ngữ cảnh — nhớ lâu hơn hẳn danh sách từ trần, và nó gắn với một lần sai cụ thể mà người học còn nhớ.

### Hai nguồn từ, đều có sẵn

| Nguồn | Phạm vi | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Mục 어휘 trong sách ETS | Listening câu 1–100 | Có sẵn trong TRANSCRIPT.pdf, cần trích + dịch |
| AI trích từ khoá | Reading câu 101–200 | Dùng lại lối gọi của lệnh explain |

Sách ETS in sẵn danh sách từ vựng cho từng câu Listening, ví dụ: "어휘  manual (사용) 설명서, 안내서". Nguồn đã có, gắn liền câu hỏi — chỉ chưa ai trích ra.

## 6. TAB MỚI — "Ngữ pháp theo lỗi"

Đây là thứ không site TOEIC Việt Nam nào có, và lý do rất cụ thể: muốn phân loại câu theo điểm ngữ pháp thì phải có lời giải CÓ CẤU TRÚC. Các site khác chỉ chia theo Part.

### Nhãn kỹ năng đã có

Lệnh explain gắn cho mỗi câu một nhãn. Đây là phân bố thật của đề 1 (100 câu Reading):

| Nhãn | Số câu | Nhãn | Số câu |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm thông tin | 26 | Liên từ | 4 |
| Từ vựng | 15 | Chọn câu phù hợp | 4 |
| Từ loại | 11 | Giới từ | 3 |
| Câu hỏi suy luận | 9 | Đại từ | 3 |
| Đối chiếu hai văn bản | 8 | Thì động từ | 3 |
| Mục đích | 7 | Trạng từ · Chèn câu · Từ đồng nghĩa | 2 mỗi loại |

### Màn hình

NGỮ PHÁP THEO LỖI

Giới từ          ████░░░░░  bạn đúng 4/9      23 câu trong kho

Từ loại          ██████░░░  bạn đúng 12/18    41 câu

Thì động từ      ████████░  bạn đúng 9/11     18 câu

Đại từ           █████████  bạn đúng 8/8      12 câu

[ Luyện 15 câu Giới từ ]

"Bạn yếu Part 5" là vô dụng — Part 5 gồm cả chục loại kiến thức khác nhau. "Bạn yếu giới từ" thì học được ngay tối nay. Đây là khác biệt thật so với đối thủ, không phải khác biệt về giao diện.

### Điều kiện

•  Chạy explain cho nhiều đề — hiện mới có đề 1 (và đề 3 nếu đã chạy).

•  Thêm cột Skill vào bảng Questions, và cột thứ 19 vào Excel để build ghi nhãn vào.

•  Đổi trục của ExamPartBreakdownPanel: cùng biểu đồ đó, thay trục Part bằng trục kỹ năng.

## 7. TAB MỚI — "Lộ trình"

Nhu cầu lớn nhất của người luyện TOEIC ở Việt Nam, và hiện chưa có gì đáp ứng: "tôi cần 750 trước tháng 11, phải học thế nào?"

### Màn hình

LỘ TRÌNH  ·  545 → 750  ·  còn 6 tuần

Tiến độ:  ██████░░░░░░  đang CHẬM hơn kế hoạch 1 tuần

Tuần này (còn 3 ngày)

✔ Thi 1 đề full          đã xong 20/08

▸ Dọn 30 câu sổ tay      còn 18 câu

▸ Ôn 50 thẻ từ           còn 22 thẻ

Dự báo: giữ nhịp này, bạn đạt ~715 vào ngày thi.

Cần thêm ~2 đề/tuần để chạm 750.

### Vì sao đáng làm

Tính năng luyện tập giữ người dùng trong một phiên. Lộ trình giữ họ quay lại ngày mai — vì nó biến việc học thành một cam kết có thời hạn, có tiến độ, và có hậu quả nếu bỏ.

Dữ liệu đã có gần đủ: TargetScore trong hồ sơ, ExamSchedules cho ngày thi, điểm từng phiên trong TestSessions. Phần thiếu chỉ là công thức quy đổi "cần bao nhiêu buổi để lên bao nhiêu điểm" — có thể bắt đầu bằng ước lượng thô rồi tinh dần theo dữ liệu thật.

## 8. Cấu trúc thanh điều hướng sau khi đổi

| Trước | Sau | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ | Trang chủ | Đã đăng nhập thì trỏ thẳng /dashboard, không về trang giới thiệu |
| Thi thử ▾ | Thi thử ▾ | Giữ nguyên — đang là phần mạnh nhất |
| Học tập ▾ · Luyện nhanh · Từ vựng | Luyện tập ▾ · Sổ tay lỗi sai · Từ vựng · Ngữ pháp theo lỗi | Đổi tên mục, thay ruột "Luyện nhanh" |
| — | Lộ trình | Tab mới |
| Lịch thi TOEIC | Lịch thi TOEIC | Giữ nguyên |

Vẫn 5 mục trên thanh nav, nhưng không mục nào rỗng.

## 9. Thứ tự làm và lý do

| # sai | Việc | Vì sao đứng ở vị trí này | Chờ gì? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối "HÔM NAY" trên Dashboard | Dữ liệu đã đủ, không cần bảng mới, và nó là cái khung để mọi thứ sau treo vào | Không |
| 2 | Sổ tay lỗi sai | Dùng 2.300 câu trả lời đang nằm im; biến màn chết thành màn có nội dung ngay ngày đầu | Không |
| 3 | Từ vựng từ câu | Cần bước 2 xong trước, vì từ vựng bám vào câu sai | Nguồn từ |
| 4 | Ngữ pháp theo lỗi | Khác biệt mạnh nhất, nhưng phải có nhãn kỹ năng của nhiều đề | explain cho 10 đề |
| 5 | Lộ trình | Giữ chân tốt nhất, nhưng chỉ có ý nghĩa khi 4 bước trên đã tạo ra việc để làm | Bước 1–4 |

## 10. Ba thứ KHÔNG nên làm bây giờ

Bảng xếp hạng / cộng đồng. Cần đông người mới có giá trị. Hiện có 104 phiên thi — bảng xếp hạng sẽ trống hoặc chỉ có một người, và điều đó làm sản phẩm trông vắng hơn là làm nó sinh động.

Kho 600 từ TOEIC nhập tay. Xem lại mục 5.

Thêm mục mới vào "Học tập" khi hai mục hiện tại còn rỗng. Mỗi lần người dùng bấm vào một mục trống, họ học được rằng mục này không đáng bấm — và bài học đó áp lên cả những mục làm tốt sau này.

## 11. Tóm tắt một câu

Không thêm tab rỗng, không bỏ biểu đồ nào. Việc cần làm là biến 2.300 câu trả lời đang nằm im thành một câu trả lời cho "hôm nay tôi học gì" — bắt đầu từ khối HÔM NAY trên Dashboard và Sổ tay lỗi sai, cả hai đều chạy được ngay với dữ liệu hiện có.